建设工程施工招标文件

招标编号：XMDSYY2025NZ039

招标工程名称：  中山路36户宿舍20梯401室宿舍修缮

招   标   人：                                       （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                  （签字或盖章）

编  制  日  期：

目录

一、投标须知前附表	1

投标须知前附表（续）	2

二、合同专用条款约定内容（具体格式和内容等中标后和招标人另行协商）	4

三、招标方式及资质要求	16

四、投标文件的组成及资格审查办法	16

五、评标、定标办法	17

附件一  、投标文件格式	18

- 一、投标须知前附表

| 项 目 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 工程名称 | 中山路36户宿舍20梯401室宿舍修缮 |
| 2 | 1．1 | 建设地点 | 同安区 |
| 3 | 1．1 | 最高控制价 | 本工程最高控制价82000元 |
| 4 | 1．1 | 质量标准要求 | 符合医院要求 |
| 5 | 1．1 | 工期要求 | 本工程要求建设工期（中标合同工期）为30日历日， 开工日期： 按合同约定；竣工日期：按合同约定。 |
| 6 | 2．1 | 招标范围 | 1、招标范围文字描述：具体范围详见施工图及工程量清单。 2、招标项目内容详见本招标文件。 |
| 7 | 3．1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 4．2 | 资格审查办法 | 采用资格 预 审方法 |
| 9 | 14．1 | 投标有效期 | 为： 30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 15.1 | 投标担保要求 | 无 |

- 投标须知前附表（续）

| 项目 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 16.1 | 投标答疑 | 1、投标人应在 2025年09月24日前将投标疑问以书面的形式传真或送至厦门市同安区滨海西大道6788-3号4楼，电子邮：zllhcgb@zllhtx.cn,传真：0592-7772325； 2、投标传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名，否则招标人将有权拒绝其投标申请。 |
| 12 | 17.1 | 投标替代方案 | 本工程 不允许 投标人提交替代方案 |
| 13 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹份。 |
| 14 | 20.1 | 投标文件递交地点及递交起止时间 | 地点：厦门市第三医院三期康复大楼13F会议室 时间：2025年09月26日08时30分至2025年09月26日09时00分（投标文件递交截止时间即为投标截止时间） |
| 15 | 22.1 | 开标地点 及时间 | 地点：厦门市第三医院三期康复大楼13F会议室 时间：投标截止时间的同一时间。 |
| 16 | 30.1 | 履约担保要求 | 无 |
| 17 | 31.1 | 支付担保要求 | 无 |
| 18 |  | 其他 | 投标文件份数：1份（需密封提交） |

- 二、合同专用条款约定内容（具体格式和内容等中标后和招标人另行协商）

(一)、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书或预算书；（10）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /   语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内提供施工图2套(含制作竣工图所需的图纸)。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸有保密义务，未经发包人同意，投标人不得对外扩散。发包人不承担有关的保密措施费用。

使用国外图纸的要求及费用承担：    无。

（二）、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：         职务：  总监理工程师

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及本项目设计变更、费用签证、工程量增减、停工通知和工期顺延的指令、确认索赔和工程决算审核，总监理工程师仅具有初审权，必须经发包人工程师及发包人公章或法定代表人确认后方为有效，详见《建设监理合同》约定，其他按《建设工程监理规范》执行。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：       职务：  现场工程师

职权：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：    /

7、承包人委派的项目负责人

姓名：　待定　　　 职务：　　　项目负责人

8、 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地具备的施工条件以现有的条件为准，承包人在开标前应自行到现场勘察，不足部分所需费用由中标单位自行承担。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工现场所需的施工用水、用电均由承包人自行解决，费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：①合同签订后5天内，承包人须向监理人及发包人提供施工总进度计划一式五份。②承包人每月25日前应向监理人及发包人提交下月的进度计划表、资源投入计划和资金使用计划及当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月25日），一式五份。③、每周向监理人和发包人报送施工周报一式五份及监理人要求的其他有关报表。④、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向监理人及发包人报告。以上资料如不按时报送，发包人不予支付工程进度款。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定执行。在工程实施过程中，承包人应①对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员的教育、做好安全防范和安全管理；②保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，费用由承包人承担，并在投标报价中综合考虑；③承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，在签订承包合同时，必须同时签订安全文明施工协议、安全文明施工承诺书。④如工程施工需要照明的，发生费用由承包人自负。

（3） 施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。因承包人违反厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施清退出场并打扫干净，所需的费用由承包人负担。

（4）双方约定的承包人应做的其他工作：

①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。②因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、砂石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。⑥承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。⑧承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。⑩其它各种检测费用及管线测量（除电梯安全检测费用外），承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中；建筑废土、沙石的处置和运输按照《关于印发〈厦门市建筑废土、沙石运输管理办法（试行）的通知〉（厦安监管[2011]51号）》规定进行处置和运输，运输建筑废土、沙石的车辆必须已取得道路运输证，建筑废土运输应持有《建筑废土处置证》方可运输。

（三）、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人需在合同签订后5天内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）一式五份，，须经总监理工程师和发包人派驻的工程师审定批准后执行，每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

工程师确认的时间：工程师在承包人提交后五天内给予批复。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：　无。

10.4 工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进度信息管理。

11、开工及延期开工

11.2开工时间：根据招标人的通知。

13、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：（1）非承包人原因可能出现的特殊情况。

（四）、质量与验收

15.3双方对工程质量有争议时，双方同意由相关专业的监管部门裁定。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及发包人、监理工程师批准认可有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能免除承包人对隐蔽工程质量及安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不顺延，费用由承包人支付。

19、工程试车

19.5 试车费用的承担：本工程中的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人应计入在合同总价内。

（五）、安全施工：

20.3承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。同时承包人必须按厦门市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，编制安全文明费用预算，确保费用与设施投入达标。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中按本招标文件可以计取的安全与文明施工措施费的部分或全部（无论投标人投标报价中是否优惠此项费用）并按厦建价字（2003）027号文有关条款的规定处罚；当承包人的安全与文明施工费用、设施等投入严重不足影响工程与施工安全时，发包人有权另行选择施工单位实施，实施产生的费用从工程款中扣除。承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。若发生安全事故，发包人有权扣除承包人每次不少于1万元人民币的违约金；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权扣除承包人每次不少于3万元人民币的违约金，该费用将从承包人的工程款中直接扣除。

（六）、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2 本合同价款采用固定总价方式确定。

(1）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险内容、风险范围以及风险费用的计算方法双方另行约定为：

合同价款中包括的风险范围：①因工程量清单有错、漏，导致工程合理低价不准确；②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；③合同工期一年以内或合同工期一年以上在第一年内完成的工程量的材料价格变化；④合同工期一年以上在第二年及以后完成的工程量的材料价格变动（不含钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、柴油及汽油、电缆等主要材料价格由于市场变化异常，上涨或下降幅度超过材料基准价的10%，该超过部份的50%不属风险包干范围。材料基准价按招标同期《厦门市建设工程信息》发布的材料价格信息价确定）；⑤因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施，含材料二次搬运费。⑥施工过程中采取的安全措施费，包括但不限于施工图纸或规范要求的其他确保安全的一切施工措施；⑦由于设计变更或其他原因引起的承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；⑧含图纸设计不齐全等内容。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑 1 %的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：采用固定价格合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。1、采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整、厦门市建设与管理局发布了厦门市人工预算单价调整；4、因市场变化、政策性调整导致合同工期一年以上在第二年及以后完成的工程量中的主要材料（钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土，柴油及汽油、电缆等）基准价变化且变化超过材料基准价的±10%的超过部分。

合同价款可按以下方式进行调整：⑴增减工程量按规定程序按实核增核减。⑵增减工程量的单价确定：①在工程量清单之内的项目，按承包人投标书中的工程量清单的综合单价计算；②不在工程量清单之内的项目，其综合单价按承包人的综合单价编制原则确定其综合单价；措施费项目（一）、规费及税金按承包人在投标报价中所计取的费率标准计取相应的费用。⑶材料变更时价格确定：①承包人投标文件中价格明细表已有的材料，按承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；②承包人材料价格明细表中没有的材料，参照《厦门建设工程信息》在投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算。③《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同具有造价咨询资质的审核单位审定。⑷施工期间人工预算单价的调整：按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设与管理局发布的人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整。⑸合同工期在一年以上在第二年及以后完成的工程量中的主要材料（钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、柴油及汽油、电缆等）价格变化超过材料基准价±10%，其超过部分的材料价差调整和计取方法：①材料基准价与当期《厦门建设工程信息》发布的材料价格信息价对比，当期材料价格已超过基准价的±10%，对超过部份的价差予以调整；②按照“风险共担、利益共享”的原则共同承担价差部分，即价差部分分别由发包人和承包人各承担（或受益）50%；③计取主要材料价差时，应予扣除施工合同中已计取相应的包干风险费用；④调增的材料价差，只计取差价和税金，不计取其他费用。⑤因发包人原因造成延期开工或工期延误半年及以上的，延误期间发生的主要材料价差予以调整；因承包人原因造成延期开工或工期延误的，延误期间发生的主要材料价差不予调整；⑥主要材料价差调整发生的费用增减在办理竣工结算时一并结算；⑦主要材料价差调整时所提供的依据资料及相关要求详见厦财建[2011]38号文。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：   无  。

扣回工程款的时间、比例： 无  。

25、工程量确认

本工程按月结算工程进度款。承包人必须在每月25日前向监理工程师报送当月（上月25日至本月24日）实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月25日），一式五份。监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后3个工作日内审核完毕。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为依据，由此引起的后果由承包人自负，发包人工程师在收到监理工程师审核确认意见后5个工作日内审核完毕，按月进度签署支付工程建设进度款的初审意见，逾期未予核实确认的，视为核实确认。

26、 工程款（进度款）支付

（1）承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到/万元不予支付。（2）监理工程师接到当月进度款报告后5个工作日内予以审核确认，发包人在5个工作日内予以审核，经报批后7个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。（3）银行转帐方式支付工程进度款，在扣除工程保留金10%后，每次实际银行转帐方式支付工程进度款额为当期进度款的90%。（4）进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的90%时，停止支付进度款，并按本条款第（5）项的规定支付工程款；（5）结算审核完毕且承包人按发包人的要求办妥一切手续后，14日内再支付至工程结算价的95%；（6）若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满28天内一次性结清。

（七）、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符： 按合同通用条款中的相关规定执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：由发包人按通用条款执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按合同通用条款中的相关规定执行。

（4）到货点与一览表不符： 由发包人承担不符所发生的运输费用。

（5）供应数量与一览表不符：按合同通用条款中的相关规定执行。

（6）到货时间与一览表不符：按合同通用条款中的相关规定执行。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 发包人供应的材料设备价由发包人支付 。

28、 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按合同规定及承包人投标选定（承诺）的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经发包人同意，不能更换。材料进场时必须报经发包人、监理人核对品牌、样品并经验收签字确认，同时报验的材料必须提供厂家或经销商在检测报告上注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用对象并签字盖章。②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求。凡需通过强制认证要求的材料设备均应提供相关强制认证资料。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书、检测报告及产品说明等相关资料。④因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且经监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。⑤承包人应根据工程进度需要提前将采用的主要材料、设备的样品、规格、数量、产地、技术参数及进场时间报监理和发包人审查确认，招标文件中没有推荐品牌的材料及设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料，供监理工程师与发包人选择确认，否则由此拖延的工期和增加的费用由承包人负责。由于承包人原因拖延材料进场时间导致价格上涨的发包人也不予补差。

（八）、工程变更

29.4发包人应（1）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资。（2）在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，投资超过概算，发包人应重新报批。在概算控制范围内，设计变更增加造价在本工程总中标价5%以内的，由市(区)财政审核部门审定，并由项目单位报备市(区)投资审批部门，设计变更增加造价超本工程中标价5%以上的，应报市(区)投资审批部门审批。未经批准的不予追加投资。（3）概算超估算10%（含10%）以上或预算超概算10%（含10%）以上的项目，市(区)投资审批部门和市(区)财政审核部门均不予受理报批。（4）项目招标后，非经市政府同意书面要求赶工的项目，一律不得计取赶工措施费。

29.5承包人提出变更设计，必须经得发包人和监理工程师审核同意后，由设计单位出具设计变更通知书，承包人不得拒绝施工，否则视为违约。因工程变更引起工程造价的增减，承包人应及时编制工程量变更预算，经监理和发包人审核确认，并可于变更分项完成并验收合格的当期申报进度款，经监理工程师和经发包人审核确认后支付，否则发包人有权拒付变更项目部分的工程进度款。

29.6项目建设过程中发生较大工程变更（单项子项目超过1万元），发包人应及时通知市(区)财政审核部门现场核实。

（九）、竣工验收与结算

32、 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章且经有关人员签字后提交监理工程师审查、签字后提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章且经有关人员签字后提交监理工程师审查、签字后提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并由承包人承担相应费用，并按规定加盖竣工图章且经有关人员签字后提交监理工程师审查、签字后提交发包人；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

32.7 中间交工工程的范围和竣工时间： 按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。

33、竣工结算

33.5工程竣工结算资料在工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（合同建筑物移交、施工建设工程竣工档案资料移交及施工场地清理干净并移交），工程竣工资料移交市档案馆工作完成后方可提交。工程竣工结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为准，但如出现审核价超过中标价的，发包方有权选择低价支付。

（十）、违约、索赔和争议

35、 违  约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人每延续一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三累计计算直至最高赔偿额，其违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能达到本合同约定的工程质量标准，承包人必须按照有关验收部门的要求整改，使其达到双方约定的质量标准，所延误的工期不得顺延，费用的增加不予以增补，承包人应承担工期延误的违约金。整改后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准，并向发包人支付违约赔偿金直至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的5%。

双方约定的承包人其他违约责任：具体约定详见补充条款。

37、争 议

37.1因本合同引起的或与合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向厦门仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉；

（十一）、其 他

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

39.5以下不可预见因素等同于不可抗力：  市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

注：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的有效证明文件，同时办理好工程顺延签证。

40、保 险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  工程一切险，第三人人身伤害及自身的财产。

发包人委托承包人办理的保险事项：       无

承包人投保内容：自身的财产与施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。

46、合同份数:

󰀡46.2双方约定合同副本份数：合同副本贰份，双方各执副本壹份。

47、补充条款

47.1承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格。

47.2 合同变更和解除

47.3.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目管理部后生效：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。

(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。

(5)承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监理要求，且在一个月内仍无法整改的。

(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

47.2.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给厦门市财政审核中心审核，审核结论对双方均具有约束力。

47.3.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。

47.3.4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

47.4工程竣工及竣工资料：

47.4.1工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；

（1）工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；

（2）竣工现场清理已符合约定要求；

（3）承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；

（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。

47.4.2发包人应在收到承包人竣工报告后10日内组织设计单位和监理人进行验收，验收通过的，发包人应在验收后3日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。竣工验收通过后，需按相关规定时间内移交竣工资料及报送竣工结算，否则发包方有权另行委托竣工结算且以发包方委托审核的结算为准。

47.4.3发包人应在收到承包人竣工报告后10日内，未组织设计单位和监理人进行验收的，从第11日可以认为验收已经通过的。

47.4.4专用条款第32.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

47.4.5承包人若不能按照本合同专用条款第32.1条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。

47.4.6本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

47.4.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

47.5投标书的充分性

47.5.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

47.5.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

47.5.3应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

47.9词语定义

（1）合同：指协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件总称。

（2）协议书：指构成本合同一部分，需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同的文件。

（3）中标通知书：指发包人对投标书的正式接受函。

（4）标准、规范及有关技术文件：指构成本合同一部分的具有同样名称的文件，以及根据第3.3款由工程师批准的任何此类文件。

（5）投标书：指承包人根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补缺陷，向发包人提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件。

（6）投标书附件：指附于投标书之后的已填写完内容的构成本合同一部分的文件。

（7）其他承包人：指发包人直接雇用，从事承包人的承包范围之外但与本合同工程有关的其他工作的承包人。

（8）质量保修书：指由发、承包双方签署的约定工程保修事宜及其双方的权力、义务的协议。

（9）竣工验收证书：指由发包人、承包人、监理单位和设计单位四方共同签署，由工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

47.6发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整，为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。

47.7承包人在工程施工期间应（间隔不多于一个月）向发包人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片（或录像光盘）一式两份，并附有详细的文字说明，以表明工程的确切位置和进度，彩色照片的尺寸应征得发包人同意，关键性的施工承包人应用拍摄录像并制成光盘。承包人提供的工程彩照和录像光盘应是发包人的财产，由此发生的费用已包含在承包人的投标报价中，由承包人支付，发包人不再另行支付。

47.8质量、安全、文明施工管理：

（1）承包人应制定详细完整具有质量、安全和文明施工保证措施的方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业的调集待用资金投入），该方案须经监理单位审核同意，并报质量安全监督机构备案。

（2）承包人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现安全无事故，质量第一流，创建文明施工现场的目标。

（3）承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施，确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。

（4）安全文明施工必须按厦门市有关规定执行，若被有关监督部门（含监理单位，发包人）查到本工程的文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按“质量、安全文明施工违约金标准”进行罚款，罚款金额从未付工程款中扣除。具体规定详见本工程质量、安全、文明施工管理规定（附件4）。

（5）施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。

（6）承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用.

47.14安全施工

47.14.1承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的，或因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后20天以上，发包人有权单方面终止合同，承包人须无条件退场并承担违约责任。

47.14.2承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担；

47.14.3承包人在施工中需实施爆破作业，严格执行通用条款第21.2条约定，由于承包人防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由承包人承担责任及一切费用；

47.14.4在施工过程中监理工程师及发包人有关人员将定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。

47.14.5承包人应采取一切必要的措施确保土石方与材料的运输和泥浆废弃满足厦门市城市管理的有关规定，由以上这些产生的费用均认为已在其投标报价中综合考虑，发包人不另行增补。

47.14.6涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人专门的施工组织和施工方案，承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批发包人同意后方可实施。

47.15关于铝合金门窗的规定：

玻璃及铝型材强度、水密性、气密性、抗风压强度、平面变形等应满足规范要求。铝合金门窗的三性试验及四性实验在国家认可的试验室内进行，试验机构应出具完整的试验报告，试验费用由中标人承担，承包人应在投标报价中充分考虑此项费用，中标后不再调整。　　/　。

- 三、招标方式及资质要求

3.1、本项目招标投标采用最低投标价法，资格审查及评标由业主和代理单位组成，在推荐中标候选人之前应公布投标人资格审查未通过或废标的原因，中标结果在厦门第三医院的网站公告栏上公示7个日历日。

3.2、本工程要求投标人必须具备建筑工程、装修装饰工程等相关专业技术，并具备承担招标工程项目能力的具有独立法人资格的企业、公司或个体户（各投标申请人须提供体现经营范围内容的附件,以国家企业信用信息公示系统平台下载为准（http://www.gsxt.gov.cn/））。

- 四、投标文件的组成及资格审查办法

4.1投标文件由商务投标文件和资格后审文件组成。

4.1.1、商务投标文件包括下列内容：(以下缺任何一项均作废标处理)。详见附件二

工程投标报价函；

4.1.2、资格审查及文件要求

开标后，由招标人及招标代理机构根据资格后审标准和方法以及投标人所提交的资格后审资料对各投标人的资格进行审查，只有通过资格后审的投标人，其投标文件才能进入评标程序。资格后审不合格的投标人的投标作废标处理，且将不推荐为中标候选人。

投标申请人在资格后审时，应按照招标文件规定的时间、地点提交下列证书、证明资料文件原件供审查验证并在资格后审申请书中附上相应的复印件，资格后审文件包括下列内容：（以下缺任何一项均作废标处理）：

（1）参加开标会议授权委托书；

（2）参加招投标活动的法定代表人的委托代理人身份证明；

（3）投标人营业执照副本；

（4）投标人资质证书副本（如有）；

（5）提供体现经营范围内容的附件。

（6）承诺书（此表要用手写）

《企业法人营业执照》副本在年检或验证期间不能提交的，也可用加盖年检或验证部门印鉴并注明“复印件内容与原件内容一致”等能反映原件真实、全面内容的复印件替代。

以上材料如提供的是复印件，需加盖投标单位的公章

备注：投标人为自然人的只需提供提供个人身份证明。

- 五、评标、定标办法

5.1、废标条件

5.1.1投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的。

5.1.2开标会议上查验身份期间(即开标会议结束前)，委托代理人不提交参加开标会议授权委托书的或者提交的参加开标会议授权委托书不符合要求的。(法定代表人亲自参加开标会议的除外)

5.1.3开标会议上查验身份期间(即开标会议结束前)，参加开标会议的人员不能提交身份证的。

19.1.4投标文件缺下列项目其中一项内容的视为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理，其投标文件不予评审。

①投标文件签署授权委托书（法定代表人亲自签署投标文件或投标文件按规定加盖投标人公章的除外）；

②投标文件没有投标人法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人印章（公章）；

③工程投标报价函；

④投标人的最终投标报价（中标价）超过工程最高控制价的；

⑤投标工期超过建设工期或投标函及其附录中无明确投标工期的；

⑥工程质量标准不满足（达不到）招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的；

5.2、确定中标候选人的办法

1、由招标人组织成立评标委员会，评标委员会完成对投标文件的评审后，整理汇总评审结果，根据评审结果向招标人推荐合格投标人；

2、招标人按同等质量、参数技术等情况下，以最终投标报价排序（由低到高）最低的为中标候选人；

- 投标文件格式

参加开标会议授权委托书

本授权委托声明：我        （姓名）系　         　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，本人因事不能亲自参加开标会议，现授权委托

（单位名称）的　　     　　（姓名）为我的授权委托代理人，参加　                               　＜建设单位（业主）＞的

工程的开标会议，代理人在本工程开标、评标期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　　性别　　　　　　　　　年龄

身份证号码：　　　　　　　　　部门　　　　　　　　　职务

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）

授权委托日期：　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

附：代理人身份证复印件并加盖公章。

注：投标人在递交投标文件时需另附参加开标会议授权委托书及身份证复印件（无需密封），如代理人为法人，则提交营业执照及身份证复印件。

施工投标文件

（正 本）

工程名称：

投标文件内容：　　　     投标文件

法定代表人或

其委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

投标人：　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

日期：　　　   　　年　  　月　   　日

投标文件签署授权委托书

本授权委托声明：我        （姓名）系　         　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，，现授权委托　　 　　          　　　（单位名称）的　　     　　（姓名）为我公司签署              （项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　　性别　　　　　　　　　年龄

身份证号码：　　　　　　　　　部门　　　　　　　　　职务

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）

授权委托日期：　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

注：投标文件由投标人的法定代表人亲自签署的，不必提交本授权委托书，如为联合体投标且由委托代理人签署的，联合体各成员应分别提交授权委托收。

投 标 报 价 及 工 期 承 诺 函

一、投标报价：

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 最高控制价（元） | 最终投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部土建水电类维修及整改项目共计11项 | 82000 |  |  |
| 1、以上报价已包含本招标函中所要求考虑的相关费用。 2、本招标文件中的所有约定我司已充分研究,无异议，并给全部予认可和接受。 3、我司保证在约定工期内保质保量达到设计要求。 |  |  |  |  |

二、工期：

总工期不超过30日历日。

三、质量标准要求：  符合医院要求 。

投标单位或自然人（盖章或签字）：

日期：　   　　年　  　月　  　日

营业执照（复印件）或自然人身份证复印件

（各投标申请人须提供体现经营范围内容的附件,以国家企业信用信息公示系统下载为准（http://www.gsxt.gov.cn/））。

资质证书（复印件）

承诺书

我方郑重承诺：

承诺单位：

投标代表：                   时间：

示例：

我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责。

我方在本次投标活动中绝无资质挂靠，不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责。

备注：此表必须用手写。